Projet Jatropha Curcas.
1-
Introduction

· Contexte

· Objectifs et Buts

2-
Potentiel du Marché

3-
Standard technique pour la culture du Jatropha Curcas.

· Aspect botanique du Jatropha.

· Aspect technique de la culture de Jatropha Curcas.

4-
Plan de développement.

· Zone d’implantation et zone de développement

· Modèle de développement

· Couts du projet

· Estimatif de production

5-
Analyse des couts et des pertes

6-
Analyse des besoins et résultats

7-
Bénéfices

8-
Conclusions

9- Attachements.
Contexte.
Considérant l’augmentation croissance des consommations en carburant à usage domestique et industriel au Sénégal et dans le monde, la demande de carburant va continuer à augmenter dans le futur et particulièrement celle du diesel.  
Depuis 1960, le Sénégal a toujours été un pays importateur de carburant et cette tendance a de forte chance de continuer.  La seule alternative, qui du reste a été bien comprise par l’Etat du Sénégal et le développement de source alternative d’énergie parmi lesquelles le Biocarburant.  Cette dernière alternative représente un potentiel que ce projet veut développer car c’est une alternative prometteuse pour le Sénégal.

Le Biodiesel est un composant chimique du méthyle ester, qui peut être extrait des huiles végétales et celles animales.  Des recherches indiquent que le biodiesel comme fuel peut se consumer parfaitement, et cela sans rejeter de substances toxiques dans l’environnement, le biodiesel est considéré comme une source de fuel renouvelable.  Le biodiesel peut être utilisée seul ou mélangé avec du diesel fossile.  Plusieurs pays industrialisés comme la France, l’Allemagne, les USA utilisent le biodiesel comme une source alternative au fuel.   Des pays comme la Malaisie, l’Indonésie, ont fait des recherches sur le Biodiesel extrait de l’huile de palme.

Considérant, que l’huile de palme est une huile très spéculative, toute augmentation de la demande de cette huile suite à son utilisation en biodiesel va déstabiliser le prix du biodiesel issue de l’huile de palme.  C’est la raison pour laquelle une solution alternative doit être inventée tel que l’huile de Curcas extraite du Jatropha Curcas.  Les avantages de ce type d’huile sont :

1. L’huile de Curcas n’est pas encore spéculative.

2. Le Jatropha Curcas est une plante qui peut être cultivée au Sénégal.

3. Le Sénégal vient de mettre en place une politique attractive pour l’investissement dans le secteur de l’agriculture.
Le Jatropha Curcas en plus d’être la matière première pour la production d’huile de Curcas, au Sénégal, cette plante est connue sous le nom de Bagani ou pourgère est utilisée pour la production de savon.  Des études supplémentaires indiquent qu’elle fournie des bons fertilisants organiques a cause de son fort taux de nitrogène.
Objectifs et Buts.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :

1. Réduire l’importation de diesel fossile particulièrement pour l’agriculture motorisée.

2. Sécuriser l’importation de carburants au Sénégal.

3. Créer des emploies dans le milieu rural en particulier.

4. Réduire l’écart négatif de la balance des paiements du Sénégal.( en cas d’exportation)
Le but de la proposition de ce projet est le développement graduel de lot de plantation de Jatropha Curcas au Sénégal dans la région de St Louis, département de Dagana communauté rurale de Gae.  Dans un premier temps, une plantation de 1000 hectares et après deux ans, la phase deux consistera au développement de 10 000 hectares dans la même zone.  La trois phase, est nationale dans le sens ou dans chaque région du Sénégal un lot de 10 000 hectares sera développé. 

Le promoteur du projet, demande un appui de l’état du Sénégal qui se manifeste par l’allocation a travers un titre foncier agricole couvrant les différentes surfaces à développer, c'est-à-dire 10 000 hectares par région excluant celle du Cap Vert et de Ziguinchor. (90 000hectares au total).

La première région est exclue du projet car elle a une vocation urbaine, la seconde est en phase de reconstruction après 20 ans de rébellion, sachant que la question foncière a été centrale dans le déclanchement de la rébellion, octroyer une surface de 10 000 hectares pourrait ouvrir des plaies en phase de se cicatrisées.

Prospection du marché. 
Considérant le fait que le Biodiesel est un substitut pour le diesel fossile dont les prix ne font que monter, le marche pour le biodiesel est très prometteur.  Aussi le biodiesel est considéré comme produit environnemental due à ses propriétés de carburant propre, et non toxique, ce qui le rend très attractive sur les marches des pays industrialisée très sensible a la question environnement.      

Actuellement, le prix du diesel fossile à la pompe est de 550 Francs CFA le litre, tandis que le biodiesel est estimée à 450.20CFA le litre.
Ce prix du biodiesel n’est pas très attractif, mais avec le développement de la technologie, le caractère non toxique du biodiesel, les ressources limites du diesel fossile, l’utilisation du Biodiesel va augmenter dans le futur.

3-
Standard technique pour la culture du Jatropha Curcas.

· Aspect botanique du Jatropha.

Le Jatropha Curcas a différent noms dans les différentes régions du monde, Nawaih nawas , Jarak Kosta en Indonésie, Bagani au Mali, pourgère au Sénégal.

 Le Jatropha Curcas est originaire de la zone tropicale Américaine.  La hauteur de la plante varie de 1.5 à 8 mètres.  Ces fleurs males et femelles sont de couleur jaune.  Ses fruits sont ronds noirâtres et sont formés de trois compartiments.

Le Jatropha Curcas pousse dans les zones ayant une pluviométrie allant de 480 a 2380 mm/ ans.  LA multiplication de la plante se fait par bouture ou par les semences.  La plante peut vivre 40-50 ans.  C’est une plante résistante aux maladies.  Ces racines ont une fonction de réserve d’eau, elle est aussi connu pour sa fonction de ralentir l’érosion du sol. Elle est communément utilisée dans le Saloum et en Casamance comme haie vive.  

Dans les conditions normales, le Jatropha Curcas produit 8 tonnes/hectare/ ans et a un potentiel de produire 33% d’huile.  
· Aspect technique de la culture de Jatropha Curcas.

Le Jatropha Curcas peut être cultivée en mono culture.  Les recherches sur cette plante restent rares du fait de son utilité très commun comme haie vive au Sénégal.  En Indonésie elle est utilisée dans les cimetières pour remplacer les graviers sur les tombes.
Une expérience au Mali montre qu’une plantation utilise un schéma cultural de 2 500 plantes par hectares.  Pour ce faire les semences des plants doit être faite en pépinière pour une période de 6 mois. 
4-
Plan de développement.

· Zone d’implantation et zone de développement.

Considérant les ressources nécessaires pour sa croissance, la plantation de Jatropha doit être développée comme c’est le cas du développement de grandes et larges plantations d’autres spéculations agricoles.

Le schéma directeur de plantation pour ce projet par la société Titan Agriculture est le suivant : 

	No
	Régions
	Année 1
	Année 2
	Année 3
	Année 4
	Année 5
	Total en Hectares

	1
	St Louis
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	2
	Tambacounda
	
	10 000
	
	
	
	10 000

	3
	Fatick
	
	10 000
	
	
	
	10 000

	4
	Kaolack
	
	
	10 000
	
	
	10 000

	5
	Kolda
	
	
	10 000
	
	
	10 000

	6
	Louga
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	7
	Matam
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	8
	Thiès
	
	
	
	
	10 000
	10 000

	9
	Diourbel
	
	
	
	
	10 000
	10 000

	
	Total
	10 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	90 000


· Modèle de développement.

La société Titan Agriculture a déjà plante 5 hectares de Jatropha Curcas dans son domaine de Koyelele (Adaga) dans la communauté de Gae.  Etant donne que des surfaces aussi larges que celle mentionnée au dessus n’ont pas été cultivées  au Sénégal pour cette plante, une approche utilisant le projet pilot est nécessaire.  C’est en cela que la ferme Adaga constitue la phase pilot du projet Jatropha Curcas.  Notons qu’il y a cinq ans, la direction des eaux et foret avait lancée un programme de haies vives avec le Jatropha Curcas dont le succès est mitigé.  Il en est de même pour le projet inities par les ONGs GTZ et Works qui n’ont pas aboutit a utilisation du Jatropha Curcas par les communautés impliquées dans le projet, tel que celle de Keur Ndiaye Lo.    C’est la raison pour laquelle, la seule approche viable et possible est le développement des plantations par des sociétés privées telle que Titan sarl.   Par la mise en place des plantations les populations pourront obtenir des emploies temporaires et utiliseront le Jatropha Curcas comme une plante a rente en la plantant autour de leur champs et elles pourront vendre les fruits aux sociétés comme Titan qui va transformer le fruit.  Au fil du temps si la traite du fruit de Jatropha rapporte des revenues substantielles ayant un potentiel plus important que les cultures que les communautés font poussée, c’est a ce moment qu’elles utiliseront de plus grandes surfaces pour le Jatropha.

L’exécution du projet Jatropha sera faite par de la société Titan, est dirige par le promoteur Papa Kysma SYLLA, actuellement fonctionnaire des Nations Unies depuis 13 ans et qui se mettra a la disposition totale de ce projet afin d’en diriger l’exécution.
· Couts du projet.
Le budget nécessaire pour le développement  d’un hectare de plan de Jatropha Curcas est montré dans le tableau 2.  Pour la première année la plantation de va absorber un montant d’environ 200 000CFA/hectare.

Par contre, les deuxièmes et troisièmes années verront les couts budgétaires décroitre de 25% soit 150 000 CFA/hectares.

Table 2 :   Budget pour le développement de la culture du Jatropha.

D’autres couts (infrastructures, routes d’accès, unité de transformation) sont nécessaires pour le développement de la plantation, comme montrer dans le Tableau 3.  

· Production estimée.
La production estimée de Jatropha est de 8 tonnes de fruits secs par hectare à la première année et au cours de la seconde année la production sera de 2 tonnes/hectare, la troisième et quatrième année obtiendra 3 et 4 tonnes  par hectare.   A partir de la 5 année, la production de Jatropha passera de 6 tonnes par hectare. (Voir le tableau 4)

5-
Analyse des couts et des pertes

· Grain de Jatropha Curcas.

Basée sur les données du budget pour la plantation et la culture du Jatropha Curcas (tableau 1, 2, et 3) et les estimations de production par hectare, les couts de production du Jatropha Curcas peuvent être calculés en utilisant les données du tableau 5.     

Suivant le tableau 5, le cout de production pour 138 000 kilos est d’environ de 3 990 000CFA donc le cout de production est de 28 CFA par hectare.
· Huile de Curcas.

En considérant qu’en moyenne le contenu d’huile dans la graine de Jatropha est de 33%, la graine de Jatropha Curcas va produire 1 tonne d’huile pour 3 tonne de graine.  Les couts de production pour une tonne d’huile sont calculés comme indique ci-dessous.

Prix de 3 tonnes de graine de Jatropha Curcas

 
84 000CFA
Cout du sac et du transport




 
20 000CFA
Cout de transformation




 
12 000CFA
Cout de marketing





 
12 000CFA
Cout de séchage   



    

 
10 000CFA

Cout estime pour 1 tonne d’huile




138 000CFA
Cout de traitement d’une tonne d’huile


   
   55 000CFA
6-
Analyse des besoins et résultats

Bénéfice brutes.

En référence avec le tableau de production du Jatropha Curcas, et avec un pourcentage de présence d’huile de 33 %, le prix estimatif de vente d’une tonne de Jatropha Curcas (800 litres*300 CFA) est de 240 000CFA. (Voir tableau 6)

Récapitulation des couts.

7-
Bénéfices

8-
Conclusions

10- Attachements.
Présenter par Papa Kysma SYLLAC:\Documents and Settings\Papa Kysma\My Documents\adaga\Projet Jatropha Curcas.doc 


